|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HISTORIAS DE USUARIO | | | | | |
| # | **Rol** | **Historia** | **Criterios de Aceptación** | **Estimación** | **Prioridad** |
| 1 | Dueño | yo como dueño necesito que todos los datos estén almacenados en una Base de datos | El sistema contara con una base de datos |  |  |
| 2 | Dueño | yo como dueño quisiera que el sistema cuente con niveles de acceso | El sistema contara con 3 niveles de acceso: Admin, cajero |  |  |
| 3 | Cajero | Yo como cajera necesito que el sistema sea fácil de usar. | La interfaz del sistema será minimalista y amigable con el usuario. |  |  |
| 4 | Cajero | Yo como cajero quiero ver un menú legible y fácil de entender | El sistema contara con un diseño legible (paso 1- detalle del cliente) |  |  |
| 5 | Cajero | yo como cajero quiero que el menú se divida en secciones como bebidas, desayunos y pupusas con sus respectivos precios. | El sistema contara con una sección donde se mostrarán todos los productos y su detalle |  |  |
| 6 | Cocinera | yo como cocineras necesito tener una lista ordenada en tiempo real de las comandas para poder despachar los pedidos | El sistema contara con una página que mostrara las comandas y su detalle de estado (en proceso, finalizado) |  |  |
| 7 | Cliente | Yo como cliente quiero que el sistema sea ordenado en los pedidos. | El sistema asignara un número a cada pedido por orden de facturación. |  |  |
| 8 | Cliente | Yo como cliente quiero saber si mi orden está en proceso. | El sistema mostrara un mensaje confirmando la orden |  |  |
| 9 | Dueño | Yo como dueño quiero tener la posibilidad de borrar los pedidos diarios o semanales. | el sistema contará con la opción de eliminar el historial de pedidos. |  |  |
| 10 | Cajera | Yo como cajera necesito que el sistema sea rápido. | El sistema será optimizado para que trabaje de la mejor manera. |  |  |
| 11 |  | Yo como dueño necesito que mis empleados puedan usar el sistema. | El sistema contara con un manual de usuario. |  |  |

Se realizarán 3 sprint con considerando las siguientes fechas:

* **Primer sprint** 17-23 de mayo con las primeras 3 historias de usuario
* **Segundo sprint** 24-30 de mayo con 4 historias de usuario
* **Tercer sprint** 31 de mayo al 8 de junio con 4 historias de usuario